# Presupuesto Inicial - Sitio Web ORIOLA

Este documento detalla el alcance, características y etapas del desarrollo del sitio web para la marca de indumentaria ORIOLA. El desarrollo y diseño serán realizados íntegramente por nuestro equipo, y el cliente será responsable del pago de dominio y hosting.

## 1. Alcance del Proyecto

- Sitio web tipo catálogo, con posibilidad de migrar a tienda online en el futuro.  
- Diseño responsivo (adaptable a celulares, tablets y PC).  
- Dashboard de administración para carga, edición y eliminación de productos.  
- Conversión automática de imágenes a formato WebP con tamaño predefinido.  
- Integración con redes sociales (Instagram, WhatsApp, etc.).  
- Sección de novedades o blog.  
- Multi-idioma (Español / Inglés, opcional).  
- Botón de pago (MercadoPago) opcional.

## 2. Etapas de Desarrollo

1. Relevamiento de requerimientos (completado)  
2. Diseño UI/UX responsivo (mockups visuales)  
3. Desarrollo funcional (Spring Boot + Thymeleaf + MySQL)  
 - Implementación del dashboard  
 - Conversor automático a WebP  
4. Configuración del servidor (hosting contratado por el cliente)  
5. Carga inicial de productos y pruebas de funcionamiento  
6. Validación en distintos dispositivos (responsividad)  
7. Capacitación y entrega de Manual de Usuario  
8. Puesta en producción del sitio

## 3. Diagrama de Flujo (UML simplificado)

Cliente  
 │  
 ├──> Completa formulario de requerimientos  
 │  
 ├──> Diseño UI/UX responsivo  
 │  
 ├──> Desarrollo funcional (Spring Boot + Thymeleaf + MySQL)  
 │ ├── Panel Dashboard para productos  
 │ └── Conversor de imágenes a WebP y redimensionado  
 │  
 ├──> Configuración de servidor (hosting contratado por el cliente)  
 │  
 ├──> Carga inicial de productos  
 │  
 ├──> Pruebas y validación (en distintos dispositivos)  
 │  
 ├──> Capacitación + entrega de manual de usuario  
 │  
 └──> Puesta en producción del sitio

## 4. Costos Estimados

El precio final dependerá de los detalles finales, pero se estima un rango inicial de entre \*\*USD 300 a 600\*\* (o su equivalente en pesos argentinos al momento de la contratación), que incluye:  
- Diseño y desarrollo completo del sitio.  
- Configuración en el servidor.  
- Capacitación al cliente.  
- Entrega del manual de usuario.

## 5. Hosting y Dominio

El cliente deberá contratar y abonar el servicio de hosting y el dominio deseado. Ambos serán configurados por nuestro equipo sin costo adicional. El mismo dominio y hosting podrán ser reutilizados si en el futuro se migra a una tienda online.